**Guía2. Desarrollo Proyecto APT**

**Asignatura Capstone**

|  |
| --- |
| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

|  |  |
| --- | --- |
| Resumen de avance proyecto APT | **Se ha creado la base de datos, el login y el registro se guardan en la base de datos correctamente al igual que los servicios que se ofrecen.** |
| Objetivos | **Los objetivos siguen iguales** |
| Metodología | **Metodología scrum adaptada a proyectos individuales** |
| Evidencias de avance | **Se ha avanzado el informe hasta los casos de uso**  **Y en la pagina web** |

|  |
| --- |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-1) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| **Aplicar metodologías de desarrollo de software.**  **Desarrollar interfaces web funcionales y responsivas.**  **Implementar sistemas de registro, login y gestión de usuarios.**  **Gestionar bases de datos para registrar tiempo ofrecido y solicitado.**  **Probar y ajustar el sistema desarrollado.**  **Documentar y presentar el proyecto.** | **Planificación del proyecto y metodología a seguir.**  **Diseño de la interfaz de usuario.**  **Programación de login, registro y perfiles.**  **Crear estructura de base de datos y relaciones.** | **Pc-Windows 10-11**  **Conectividad a internet**  **VS Code, PHP, MySQL**  **MySQL, PhpMyAdmin**  **Word, PowerPoint, Canva** | **1 semana**  **1 semana**  **2 semanas**  **1 semana**  **1 semana**  **1 semana** | **Alexis Solis**  **Alexis Solis**  **Alexis Solis**  **Alexis Solis**  **Alexis Solis**  **Alexis Solis** | **Puede haber dudas en la selección de metodología adecuada para un trabajo individual.**  **Se espera diseñar algo simple pero intuitivo, puede requerir prueba con usuarios.**  **Algunos errores con PHP y Apache, solucionado cambiando puertos**  **Se deben revisar relaciones para evitar duplicidad de registros**  **Algunas validaciones no funcionaron al principio. Solucionado.**  **Se está organizando según rúbrica de evaluación.** | **En curso**  **En curso**  **En curso**  **En curso**  **En curso**  **En curso** | **Ninguno**  **Se agregaron botones de navegación más visibles.**  **Ninguno**  **Ninguno**  **Ninguno**  **Ninguno** |

|  |
| --- |
| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

|  |
| --- |
| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:  **Al hacer el proyecto solo y con muy bajos conocimientos en programación y encontrar información necesaria para hacer mi proyecto tal y como quiero, está muy difícil, ya que, no hay suficiente sin pagar o están en inglés.**  **He pedido ayuda a amigos y conocidos que me pueden orientar en la programación web y hecho, uno que otro curso de programación web.** |

|  |
| --- |
| Actividades ajustadas o eliminadas:  **Gracias a la ayuda de amigos que saben de programación web y al curso extra que tomé, pude seguir con mi proyecto casi como lo tenía planeado. Al principio se me hizo difícil porque estoy trabajando solo y no tengo mucha experiencia en programación, además de que la mayoría de la información está en inglés o es de pago. Pero con la orientación que recibí y lo que aprendí en el curso, logré entender mejor cómo avanzar y resolver varios problemas que se me presentaron. Eso me permitió seguir adelante sin tener que cambiar por completo lo que había pensado hacer.** |

|  |
| --- |
| Actividades que no has iniciado o están retrasadas:  **Crear estructura de base de datos y relaciones esta atrasada, ya que, me cuesta mucho lo que es las relaciones de base de datos y crear la estructura de esta misma y Planificación del proyecto, ya que, es mucha documentación y con mis tiempos no me dan a seguir al día.** |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-1)